### Project Model Canvas

### Cartão saúde Jaboatão dos Guararapes

### 1. Por que o projeto existe?

- Justificativas: O munícipio enfrenta hoje superlotação em UBS para obter dados básicos, perda frequente de papéis (exames e receitas) e dificuldade para acompanhar sua posição na fila do SUS ou agendamentos ativos.

- Objetivo: Elaborar uma plataforma digital ("Cartão Saúde", via portal de Jaboatão) que consolide de forma unificada as informações, exames, vacinas e consultas do SUS do cidadão a qualquer momento.

- Benefícios: Desafogamento do atendimento físico na saúde do município; redução da perda do histórico clínico; autonomia da população na própria saúde e redução de custos da prefeitura com papelaria.

### 2. O que será entregue?

- Produto: Uma aplicação web responsiva (Mobile e Desktop) composta pelo Portal Institucional acessível e a área logada do "Cartão Saúde".

- Requisitos:

  - Autenticação via Cartão SUS e senha.

  - Módulos de autoatendimento: Agendamentos, Exames (com upload/download e emissão de PDFs), Prontuário Digital, Carteira de Vacinação, Receituário e Monitoramento da Fila do SUS.

  - Estilização clara baseada nas cores primárias institucionais.

### 3. Quem participa ou influencia?

- Stakeholders (Interessados): Em primeiro lugar, os cidadãos/pacientes da cidade; a Secretaria de Saúde do Município, Médicos, e unidades básicas de atendimento.

- Equipe Base: Coordenador do Projeto, Especialistas de Negócios da Saúde, Desenvolvedores Web (Frontend UI e Backend APIs), UX/UI Design para acessibilidade e Profissionais de Segurança da Informação.

### 4. Como será feito?

- Premissas: Haverá acesso fácil à base de dados do município/DataSUS para fazer a integração dos prontuários; e que os usuários principais consigam acessar a plataforma por smartphones comuns.

- Entregas principais: Prototipação UX, Plataforma Frontend (que acabamos de construir), Integração da Plataforma com o Banco de Saúde, Piloto Integrado e Campanha de Lançamento Oficial.

- Restrições: Orçamento predefinido na licitação ou dotação do município, cronograma restrito pela gestão governamental, respeito crítico às normas técnicas de saúde médica e à LGPD em todas as operações.

### 5. O que pode dar errado?

- Riscos Potenciais:

  - Segurança/LGPD: Vazamento de banco de dados sensíveis de moradores.

  - Técnicos: Instabilidade dos web services externos com a base do SUS.

  - Adesão: Pessoas idosas ou de baixa inclusão digital não aderirem por falta de instrução.

  - Integração: Bases de dados em hospitais diferentes com padrões dessincronizados, atrasando a leitura unificada.

### 6. Quando será feito e quanto custará?

- Linha do Tempo (Estimada): O projeto passa pelo período de Design (1-2 meses), Construção do Software em MVP (2-4 meses), Testes Criteriosos e de Integração (1 mês), até ser Gradualmente Lançado sob operação na cidade no Semestre letivo.

- Custos Envolvidos: Licenças tecnologias, banco de dados escalável com alta criptografia em nuvem, profissionais de TI e Campanhas Públicas de orientação (treinamentos).